Sprint Backlog

 Project Name : IJVR	Sprint number : 1
Scrum master name : Benjamin CANAPE
Number of developers : 3 + 1
Number of working days : 3
Capacity : 3*3*5 + 3*1*4 = 57 heures

Start date : 30/09/2015
End date (estimated): 14/10/2015

User story ident	Task ident	Effort in hours (estimated)
	Installation et Configuration de FOSUserBundle	3
Mise en place de la partie utilisateur	Styliser les templates de login/profile/register	2
	Penser la partie gestion d'utilisateur et modération des articles Admin	5
	Créer l’ Entity Article	4
	Créer la page d’explication pour la publication d’un article	2
Mise en place de la partie publication d’articles	Ajout d’un article en base de données avec un formulaire simple	3
	Gérer le formulaire d'ajout de Revue pour l'admin	8
	Ajout d’un article via un le drag -and drop	3
	Créer la page d’un article	4
Mise en place de la partie permettant la recherche des articles	Créer le formulaire de recherche simple	2
	Styliser la page de la liste des articles trouvés	2
	Ajout de la recherche avancée	8
	Ajout des pages de revues	8
Bundle Home	Styliser le footer	1
		= 57